# PORTAL DA ROTA BIOCEÂNICA

### O hub narrativo, turístico, cultural e econômico do maior corredor logístico da América do Sul.

OPORTUNIDADE	JANELA 2026

Lançamento estratégico alinhado ao pico de atenção global e consolidação da rota.

DIFERENCIAL	FATOR HUMANO

Foco exclusivo em cidades, turismo e cultura, superando portais apenas logísticos.

INVESTIMENTO	TICKET INICIAL

R$ 650 mil a R$ 740 mil para MVP completo + 6 meses de operação.

RETORNO	POTENCIAL ANUAL

R$ 474 mil a R$ 1,476 milhão, com múltiplas vias de monetização.

Investimento Necessário

Ticket recomendado de implantação: R$ 650 mil a R$ 740 mil

O CAPEX estimado do MVP é de R$ 150–200 mil. O

montante restante assegura estabilidade garantindo

OPEX (operação, conteúdo, marketing e contingências) para os 6 primeiros meses cruciais de tração.

Resumo Executivo

### Conceito do Produto

O Portal da Rota Bioceânica nasce para ser o "fator humano" do corredor que conecta Brasil, Paraguai,

Retorno Esperado

Receita Recorrente Conservadora: R$ 39,5 mil/mês (12–18 meses)

Receita Recorrente em Escala: Até R$ 123 mil/mês (24–36 meses)

Break-even Operacional: Mês 18 (faixa 12–24 meses)

Potencial Anual de Receita: R$ 474 mil a R$ 1,476 milhão

Argentina e Chile. Ele atua como o principal hub narrativo de integração cultural, turística e econômica, transformando cidades de passagem em destinos de interesse.

### Oportunidade de Mercado

O corredor reduzirá em até 15–17 dias o acesso ao mercado asiático, reposicionando a região no comércio sul-americano. Contudo, há uma lacuna massiva no digital: os veículos atuais ignoram o turismo, a cultura e o pequeno comércio local das cidades atravessadas.

### Diferencial Competitivo

Enquanto concorrentes como Rota Bioceânica News e Observa Rota mantêm foco técnico, logístico e acadêmico, nosso produto entregará storytelling territorial e guias vivos, construído sobre uma arquitetura moderna (Next.js + CMS headless + CDN).

## Pontos-Chave do Plano

### Roadmap de Implementação (8 Fases)

1. Discovery e posicionamento

2. Branding, domínio e governança

3. UX/UI e arquitetura de informação

4. Backend, CMS e infra cloud

5. Frontend, mapa e diretório

6. Produção de conteúdo semente (PT/ES)

7. Parcerias-piloto e comercial

8. Lançamento e otimização contínua

### Métricas Principais de Sucesso (KPIs)

1	TRÁFEGO (VISITANTES/MÊS)

15 mil (curto prazo) → 75 mil (médio) → 250 mil+ (longo prazo)

2	ENGAJAMENTO

Tempo médio na página (Dwell time) > 2m30s.

3	PARCERIAS PAGAS

5 acordos institucionais no médio prazo; expansão para 15+.

### 5 Ações Prioritárias para os Próximos 30 Dias

☑ Aprovação final do orçamento e assinatura de contratos de implantação.

☑ Definição da marca, registro de domínios internacionais e identidade visual.

☑ Mapeamento das 10 cidades âncoras para o lançamento do conteúdo semente.

☑ Início do desenvolvimento de UX/UI e arquitetura do CMS Headless.

☑ Agendamento das primeiras rodadas comerciais com parceiros-piloto.

## Investimento e Projeção de Receita

### Tabela Resumida de Custos	Projeção de Receita Trimestral

| Destinação (MVP + 6 Meses) | Valor Estimado |
| --- | --- |
| Plataforma e desenvolvimento MVP | R$ 180.000 |
| Equipe base | R$ 270.000 |
| Rede de conteúdo local/freelancers | R$ 75.000 |
| Marketing e aquisição | R$ 120.000 |
| Infraestrutura e SaaS | R$ 30.000 |

| Período | Receita Trimestral Projetada |
| --- | --- |
| Trimestre 1 (Lançamento) | R$ 12.000 |
| Trimestre 2 | R$ 45.000 |
| Trimestre 3 | R$ 90.000 |
| Trimestre 4 | R$ 135.000 |
| Trimestre 5 | R$ 180.000 |

Ponto de Equilíbrio (Break-Even)

- Momento Esperado: Por volta do T6 / Mês 18.

- Receita Operacional Estimada: ~R$ 75 mil/mês de receita recorrente.

- Observação: O payback do capital total investido dependerá da velocidade de tração comercial e rigor na disciplina do OPEX durante o primeiro ano.

## Próximos Passos Imediatos

### Checklist dos 10 Primeiros Passos	Contatos Prioritários (Alvos)

☑ Aprovação do budget de implantação.

☑ Kick-off executivo do projeto.

☑ Definição da marca e identidade.

☑ Registro de domínios e redes sociais.

☑ Contratação do Product Manager / Tech Lead.

☑ Seleção do Editor-Chefe e Redator PT/ES.

☑ Validação dos wireframes principais.

☑ Setup da infraestrutura em nuvem.

☑ Definição do cronograma editorial semente.

☑ Reuniões de articulação institucional.

- Sebrae-MS e Fecomércio-MS.

- Assomasul e Secretarias de Turismo (Campo Grande, Porto Murtinho, Bonito).

- Câmaras de comércio Brasil–Paraguai/Argentina/Chile.

- Grandes operadores turísticos e rede hoteleira regional.

- Empresas de logística e construtoras da via.

- Universidades e observatórios do corredor.

### Decisões Pendentes

- Escopo geográfico exato do MVP inicial.

- Nomenclatura/Marca final do portal.

- Idiomas exatos no dia do lançamento (PT/ES simultâneos?).

- Ordem de priorização dos canais de monetização.

- Aprovação do teto de investimento (faixa R$ 650k-740k).

R$ 240.000

Trimestre 6

Receita Trimestral

Projetada

Período

Trimestre 8	R$ 369.000

Valor Destinação (MVP + 6 Meses) Estimado

Reserva contingencial/jurídico/comercial R$ 65.000

TOTAL RECOMENDADO R$ 740.000

| Trimestre 7 | R$ 300.000 |
| --- | --- |

### A rota é feita de asfalto, mas nosso negócio é conectar e valorizar pessoas.

Nota: Todos os valores financeiros apresentados constituem estimativas de planejamento Rough Order of Magnitude (ROM) e deverão ser estritamente refinados nas fases de discovery técnico e comercial, conforme escopo aprovado.