Portal da Rota Bioceânica
Especificação Técnica Completa e Guia de Desenvolvimento

Documento técnico em formato de prompt/blueprint para orientar produto, arquitetura, design, engenharia, conteúdo, segurança e operação do portal.

Versão: 1.0
Data: 29/04/2026
Uso pretendido: especificação de produto, arquitetura e execução para equipe multidisciplinar

| Projeto | Portal da Rota Bioceânica |
| --- | --- |
| Escopo | MVP editorial + base escalável para marketplace, comunidade, eventos e membership |
| Cobertura | Brasil, Paraguai, Argentina e Chile |
| Leitura recomendada | Produto, UX/UI, Engenharia, Conteúdo, SEO, Segurança, Infra e Operações |

Este documento consolida uma especificação técnica completa para o desenvolvimento do Portal da Rota Bioceânica, concebido como uma plataforma editorial, turística, institucional e de inteligência regional sobre as cidades impactadas pelo corredor bioceânico que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A proposta do portal é preencher uma lacuna de mercado: os portais hoje existentes concentram-se majoritariamente em infraestrutura, logística, política pública e comércio exterior, enquanto este produto deve humanizar a rota por meio de notícias, histórias, cultura, turismo, economia local e oportunidades de investimento.

Premissas estratégicas consideradas neste documento: (1) o corredor bioceânico tem relevância crescente em 2025-2026; (2) cidades prioritárias para a fase inicial editorial incluem Campo Grande, Porto Murtinho, Bonito, Mariscal Estigarribia, Salta/Jujuy, Antofagasta e Iquique; (3) o público-alvo central combina turistas, motoristas profissionais, gestores públicos, investidores e leitores interessados em integração regional; (4) a estratégia editorial precisa diferenciar-se de benchmarks como Rota Bioceânica News, Observa Rota e portais institucionais, adotando uma narrativa orientada à experiência e ao território.

# Sumário Executivo

1. Visão geral do projeto: missão, objetivos, diferenciais e público-alvo.

2. Arquitetura técnica: comparação WordPress versus solução custom, banco de dados, infraestrutura e escalabilidade.

3. Funcionalidades do MVP: CMS, perfis de cidades, notícias, newsletter, backoffice, SEO, social e analytics.

4. Roadmap futuro: e-commerce, eventos, comunidade, premium e aplicativo mobile.

5. Design e UX/UI: wireframes textuais, estilo visual, responsividade e acessibilidade.

6. Estrutura de conteúdo: taxonomia, tipos de conteúdo, workflow editorial e governança.

7. Integrações: analytics, redes sociais, e-mail, SEO tools e pagamentos futuros.

8. Segurança e conformidade: autenticação, hardening, backups, LGPD e continuidade.

9. Requisitos não funcionais: desempenho, disponibilidade, observabilidade e manutenção.

10. Cronograma, orçamento e anexos operacionais.

Recomendação executiva: iniciar o MVP com uma arquitetura orientada a CMS robusto e governança editorial forte, mas com desenho de domínio e APIs que não impeçam uma evolução futura para experiência headless, marketplace e comunidade. Em termos práticos, a abordagem recomendada é WordPress empresarial com modelagem customizada, API REST/GraphQL opcional, front-end otimizado e infraestrutura em nuvem preparada para cache agressivo, CDN e observabilidade.

# 1. Visão Geral do Projeto

## 1.1 Descrição completa do portal

O Portal da Rota Bioceânica deve funcionar como a principal referência digital em língua portuguesa e, idealmente, com evolução multilíngue (espanhol e inglês), dedicada à narrativa territorial do corredor bioceânico. Não se trata apenas de um portal de notícias: o produto precisa combinar jornalismo regional, guias turísticos, inteligência econômica leve, curadoria cultural e páginas institucionais sobre cidades, rotas, serviços e oportunidades. O portal deverá atender simultaneamente a descoberta orgânica via SEO, consumo recorrente de conteúdo, captação de leads e formação de ecossistema regional.

A proposta editorial central é contar a rota a partir de suas cidades e pessoas: quem vive nos municípios, como a infraestrutura transforma o território, quais oportunidades surgem para comércio, logística, turismo, serviços, cultura e investimento. A camada técnica do portal deve permitir essa visão editorial com governança, taxonomia, busca, filtros, automação de publicação e escalabilidade para novos formatos de monetização.

## 1.2 Objetivos e metas

Consolidar um portal líder no tema Rota Bioceânica com posicionamento editorial diferenciado em até 12 meses após o lançamento.

Atrair tráfego orgânico qualificado por meio de SEO programático, páginas de cidades e cobertura contínua de notícias.

Converter audiência em base própria via newsletter, alertas, materiais ricos e comunidades segmentadas.

Oferecer vitrine digital para cidades, empreendedores locais, roteiros turísticos e oportunidades de investimento.

Preparar base de dados e arquitetura para monetização futura com anúncios, afiliados, patrocínios, eventos e membership.

Metas sugeridas para 12 meses de operação: 150 a 300 conteúdos indexáveis; 50 páginas de cidades/locais com metadata estruturada; 10 mil a 30 mil usuários mensais no trimestre 4; taxa de cadastro em newsletter acima de 2,5%; tempo médio de engajamento acima de 1min45s; Core Web Vitals em nível 'bom' para pelo menos 75% das sessões reais; base de 30 a 50 parceiros institucionais ou comerciais cadastrados.

## 1.3 Público-alvo detalhado

| Segmento | Necessidade principal | Jornada típica | Conteúdo/produto ideal |
| --- | --- | --- | --- |
| Turistas e viajantes | Descobrir destinos, segurança, gastronomia e roteiros | Busca Google -> guia da cidade -> newsletter/roteiro | Guias, mapas, atrações, agenda, clima, serviços |
| Motoristas profissionais | Informação prática sobre trechos, apoio e documentação | Busca direta ou recorrência -> página de rota/cidade | Guia do caminhoneiro, postos, oficinas, regras de fronteira |
| Investidores e empresários | Entender potencial econômico e contexto local | Leitura de dossiês -> captura de lead -> contato comercial | Relatórios, perfis econômicos, indicadores e oportunidades |
| Gestores públicos e instituições | Promover cidade e acessar inteligência territorial | Acesso institucional -> páginas dedicadas | Landing pages institucionais, cases e dashboards |
| Leitor geral e imprensa | Acompanhar impacto regional da rota | Consumo de notícias e especiais | Reportagens, entrevistas, análises e séries especiais |

## 1.4 Diferenciais competitivos

Posicionamento humano e territorial, não apenas logístico ou institucional.

Cobertura multinacional com taxonomia consistente por país, cidade, tema e corredor.

Combinação de jornalismo, turismo, economia local e conteúdo utilitário.

SEO de longa cauda por páginas estruturadas de cidades, rotas, guias e glossário.

Capacidade de servir tanto usuário final quanto parceiros públicos/comerciais sem comprometer clareza de navegação.

Arquitetura preparada para evolução em marketplace, comunidade e membership premium.

# 2. Arquitetura Técnica

## 2.1 Stack tecnológica recomendada: WordPress versus Custom

A decisão tecnológica deve considerar time-to-market, autonomia editorial, custo total de propriedade, capacidade de SEO, segurança operacional e complexidade do roadmap. O projeto possui forte componente de conteúdo e backoffice editorial; por isso, uma solução CMS madura tende a acelerar o MVP. Ao mesmo tempo, há clara intenção de evoluir para recursos transacionais e comunitários, o que exige modelagem limpa e desacoplamento progressivo.

| Critério | WordPress empresarial | Custom (ex.: Next.js + NestJS/Strapi) | Conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidade de lançamento | Alta; CMS pronto, plugins e painel maduro | Média/baixa; exige modelagem e backoffice | WordPress vence no MVP |
| SEO editorial | Excelente com plugins, schema e controle de metadata | Excelente, porém demanda mais implementação | Empate funcional, WP é mais rápido |
| Autonomia de redação | Muito alta | Depende do CMS construído | WordPress vence |
| Complexidade de features futuras | Média; pode ficar limitada se mal desenhada | Alta flexibilidade | Custom vence no longo prazo |
| Custo inicial | Menor | Maior | WordPress vence |
| Escalabilidade técnica | Boa com cache/CDN e disciplina arquitetural | Muito alta | Custom vence no teto |
| Dependência de plugins | Risco moderado/alto se mal governado | Baixa, pois código é próprio | Custom vence em controle |

Recomendação técnica: adotar uma estratégia em fases. Fase 1 (MVP): WordPress empresarial com tema customizado, Advanced Custom Fields ou blocos customizados, tipos de post personalizados, taxonomias próprias, hardening, cache, CDN e integrações com analytics/e-mail. Fase 2 (escala): desacoplamento progressivo de componentes críticos, podendo evoluir para front-end headless em Next.js e APIs dedicadas, preservando o CMS editorial ou migrando gradualmente domínios específicos para serviços independentes.

## 2.2 Arquitetura de referência recomendada

Arquitetura-alvo do MVP: camadas de apresentação, conteúdo, serviços e observabilidade. O front-end pode ser renderizado pelo próprio WordPress com tema altamente otimizado, ou por um front desacoplado leve consumindo API. Para reduzir risco, recomenda-se monólito editorial otimizado no MVP e extração posterior de domínios de maior complexidade.

[Usuário Web/Mobile] ¦ v [CDN + WAF + Cache HTTP] ¦ v [Camada Web do Portal] - Tema/Front-end - Templates de cidade, notícia, guia, landing page - Busca, filtros, newsletter, formulários ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ v v [CMS / Backoffice] [Serviços Externos] - Posts - GA4 / GTM - Cidades - Mailchimp/Brevo - Taxonomias - Search Console - Mídia - Meta / YouTube / X - Usuários e permissões - Mapas / clima / formulários ¦ v [Banco de Dados + Object Cache + Armazenamento] ¦ v [Logs, Monitoramento, Backup, Alertas]

## 2.3 Estrutura de banco de dados

Se o MVP utilizar WordPress, o banco relacional central pode permanecer em MySQL ou MariaDB, complementado por modelagem lógica documentada. Ainda que o CMS utilize tabelas nativas, recomenda-se desenhar o domínio explicitamente para evitar acoplamento conceitual com o banco físico do WordPress.

| Entidade lógica | Campos principais | Relacionamentos | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Cidade | nome, país, estado/província, slug, geolocalização, resumo, hero, infraestrutura, população, economia, turismo | 1:N com conteúdos, eventos, parceiros | Entidade central do portal |
| Conteúdo/Artigo | título, subtítulo, corpo, autor, data, status, tags, cidade associada, tema, SEO | N:1 com cidade principal; N:N com taxonomias | Inclui notícia, reportagem, guia, entrevista, especial |
| Parceiro/Anunciante | nome, tipo, cidade, contatos, plano, logo, links | N:1 com cidade; N:1 com plano comercial | Usado em monetização e diretórios |
| Lead/Assinante | nome, e-mail, origem, idioma, preferências, consentimento LGPD | N:1 com campanhas | Separar PII e consentimento |
| Usuário administrativo | nome, e-mail, papel, permissões, MFA, último acesso | N:N com workflows | RBAC obrigatório |
| Métrica editorial | URL, tipo, sessões, CTR, posição, conversão | N:1 com conteúdo | Pode vir de data warehouse futuro |

## 2.4 Requisitos de infraestrutura

Cloud recomendada: AWS, GCP, Azure ou provedor gerenciado com suporte a WordPress empresarial.

Ambientes separados: desenvolvimento, homologação e produção.

WAF, CDN e TLS obrigatórios; DNS com gerenciamento profissional.

Banco gerenciado com backup automatizado, retenção e restauração testada.

Object cache (Redis) e cache de página/edge cache para suportar picos de tráfego.

Armazenamento de mídia com offload opcional para object storage (S3 compatível).

Pipelines CI/CD com validação, deploy automatizado e rollback previsível.

## 2.5 Escalabilidade e performance

Princípios: renderização rápida, minimização de queries, cache multi-camada, imagens responsivas, lazy load, bundle enxuto, invalidação de cache orientada a conteúdo e monitoramento contínuo de Core Web Vitals. O portal deve ser projetado para crescer de centenas para milhares de páginas sem reescrita radical.

Meta inicial de performance: LCP < 2,5s, INP < 200ms, CLS < 0,1 em páginas principais.

Capacidade alvo inicial: 100 a 300 usuários simultâneos sem degradação relevante; crescimento via cache horizontal.

Estratégia de busca: busca nativa no MVP, com migração para Elastic/OpenSearch ou Algolia quando houver maior volume e filtros complexos.

# 3. Funcionalidades Detalhadas do MVP

## 3.1 Sistema de gestão de conteúdo (CMS)

Cadastro, edição, revisão, publicação e despublicação de conteúdos.

Suporte a blocos ricos: galerias, embeds, destaques, cards de cidade, FAQs e CTAs.

Rascunho, revisão, aprovado, agendado, publicado e arquivado como estados editoriais.

Campos SEO por conteúdo: title, meta description, canonical, OG tags, schema e slug.

Versionamento lógico e trilha de auditoria para alterações sensíveis.

## 3.2 Cadastro e perfil de cidades

Página própria por cidade com dados institucionais, história, economia, turismo, serviços e notícias relacionadas.

Campos estruturados: país, UF/província/departamento, latitude/longitude, galerias, mapa, FAQs e contatos úteis.

Sessões padronizadas: visão geral, como chegar, por que visitar, economia local, infraestrutura, destaques culturais e perguntas frequentes.

Relacionamento com autores locais, parceiros e conteúdos vinculados.

## 3.3 Sistema de notícias/blog

Categorias editoriais: infraestrutura, turismo, cultura, economia, logística, cidades, entrevistas e especiais.

Template de notícia otimizado para AMP-like speed (sem AMP obrigatório), compartilhamento social e recomendação de conteúdo.

Destaques por editoria, destaques por país e carrosséis de cidades relacionadas.

Página de autor, tags e arquivo por data/cidade/tema.

## 3.4 Newsletter e e-mail marketing

Formulários de captura em header, footer, meio de artigo, modal de saída e páginas de cidade.

Segmentação por interesse: turismo, notícias da rota, oportunidades de investimento, guia do caminhoneiro.

Duplo opt-in e registro de consentimento LGPD.

Automação mínima: boas-vindas, curadoria semanal, abandono de formulário e reengajamento.

## 3.5 Área administrativa completa

Dashboard com KPIs de conteúdo, tráfego, leads, posts por editoria, páginas críticas e alertas básicos.

Gestão de usuários e perfis: administrador, editor-chefe, editor de seção, redator, revisor, comercial e analista SEO.

Fila editorial, agenda de publicação e biblioteca de mídia organizada.

## 3.6 SEO e otimização

Sitemaps XML por tipo de conteúdo e taxonomia.

Dados estruturados para Article, NewsArticle, BreadcrumbList, Organization, WebSite e eventualmente TouristDestination/Place.

URLs amigáveis e taxonomia coerente.

Interlinking entre países, cidades, guias e reportagens.

## 3.7 Integração com redes sociais

Open Graph/Twitter Cards completos.

Embeds de Instagram, YouTube e publicações selecionadas.

Botões de compartilhamento e rastreamento de eventos por clique.

## 3.8 Analytics e métricas

GA4, Google Tag Manager, Search Console, pixels quando houver mídia paga.

Eventos de conversão: inscrição em newsletter, clique em contato, download de material, submissão de formulário e clique em parceiro.

Painel executivo com dados semanais e mensais.

## 3.9 Requisitos funcionais detalhados por módulo

| ID | Módulo | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Conteúdo | O sistema deve permitir criar e publicar notícias, reportagens, entrevistas, guias e páginas especiais. | Alta |
| FR-002 | Cidade | O sistema deve manter um cadastro estruturado de cidades com campos customizados e relacionamento com conteúdos. | Alta |
| FR-003 | Busca | O portal deve oferecer busca textual e filtros por país, cidade, categoria e tema. | Alta |
| FR-004 | Newsletter | O portal deve capturar leads com consentimento e enviar dados ao provedor de e-mail. | Alta |
| FR-005 | Admin | O backoffice deve implementar RBAC e histórico mínimo de alterações. | Alta |
| FR-006 | SEO | Cada conteúdo deve possuir campos de metadata e dados estruturados. | Alta |
| FR-007 | Analytics | O portal deve registrar eventos e gerar painéis analíticos operacionais. | Média |
| FR-008 | Multilíngue | O sistema deve ser compatível com expansão futura para espanhol e inglês. | Média |
| FR-009 | Parceiros | O portal deve suportar páginas/listagens de parceiros e patrocinadores. | Média |
| FR-010 | APIs | O sistema deve permitir integração com serviços externos por API ou webhooks. | Média |

# 4. Funcionalidades Futuras (Roadmap Pós-MVP)

## 4.1 E-commerce

Marketplace leve para produtos locais, artesanato, gastronomia, livros, roteiros e merchandising regional.

Modelo possível: catálogo + redirecionamento/afiliados no início; checkout próprio em fase posterior.

## 4.2 Sistema de eventos

Calendário regional com festas, feiras, rodadas de negócio, eventos turísticos e culturais.

Integração com emissão de ingresso/parcerias futuras.

## 4.3 Fórum/comunidade

Espaço para viajantes, empreendedores, caminhoneiros e atores institucionais trocarem experiências.

Exige moderação, políticas de uso, reputação e antifraude.

## 4.4 Área de membros premium

Relatórios exclusivos, mapas temáticos, banco de oportunidades, base de contatos qualificados e newsletters premium.

Possível segmentação B2B para municípios, trade turístico e investidores.

## 4.5 App mobile

Aplicativo para acesso offline parcial, notificações, roteiros personalizados, geolocalização e serviços úteis em trânsito.

Estratégia recomendada: não comprometer o MVP tentando entregar todas as verticais futuras. O desenho de dados, permissões, taxonomias e integrações deve ser preparado desde o início, porém o backlog de release deve priorizar aquisição de audiência, autoridade temática e base própria de relacionamento.

# 5. Design e UX/UI

## 5.1 Princípios de experiência

Narrativa visual forte, com destaque para território, mapas, paisagens e pessoas.

Leitura confortável e rápida escaneabilidade em artigos longos.

Descoberta guiada por país, cidade, tema e perfil de interesse.

Mobile-first real, dado o consumo em deslocamento e uso em regiões com conectividade variável.

Conversão discreta, porém constante, para newsletter, contato e páginas de parceiros.

## 5.2 Wireframes textuais das páginas principais

HOME [Topo institucional] [Menu principal: Notícias ¦ Cidades ¦ Turismo ¦ Economia ¦ Guia do Caminhoneiro ¦ Especiais ¦ Newsletter] [Hero principal com destaque editorial] [Bloco: cidades prioritárias] [Bloco: últimas notícias] [Bloco: rota por países/mapa] [Bloco: especiais e reportagens] [Bloco: newsletter] [Bloco: parceiros/patrocínios] [Rodapé expandido] PÁGINA DE CIDADE [Breadcrumb] [Hero com imagem e dados rápidos] [Visão geral] [Como chegar / mapa / dados de fronteira quando aplicável] [Turismo e cultura] [Economia e oportunidades] [Serviços úteis] [Notícias relacionadas] [CTA newsletter / contato institucional] ARTIGO/REPORTAGEM [Headline + subtítulo + autor + data] [Imagem principal] [Corpo do texto] [Caixas de contexto / citações / dados] [Links para cidades e temas relacionados] [Compartilhamento] [CTA newsletter] [Leia também]

## 5.3 Guia de estilo visual

Direção visual recomendada: identidade que combine integração continental, natureza, estrada, desenvolvimento e diversidade cultural. O design deve evitar estética excessivamente governamental e também fugir do visual genérico de portais de notícias; o ideal é um híbrido entre portal editorial premium e guia territorial contemporâneo.

## 5.4 Paleta de cores sugerida

| Uso | Cor | Hex | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Primária | Azul oceânico | #0B3D5C | Confiança, profundidade e institucionalidade |
| Secundária | Turquesa rota | #135E73 | Movimento, conexão e tecnologia |
| Acento | Terracota | #C96B3B | Estrada, solo, calor humano |
| Neutra clara | Areia | #F4EFE8 | Fundos suaves e editoriais |
| Neutra escura | Grafite | #24313A | Texto e contraste |

## 5.5 Tipografia

Títulos: família display contemporânea (ex.: Aptos Display, Inter Tight, Plus Jakarta Sans).

Corpo: fonte altamente legível em telas (ex.: Inter, Source Sans, Aptos).

Código/tabelas técnicas: fonte monoespaçada (ex.: JetBrains Mono ou Courier New).

## 5.6 Responsividade e mobile-first

Breakpoints mínimos: 360px, 768px, 1024px, 1280px e 1440px.

Priorizar navegação por polegar, menus simples, cards empilháveis, imagens comprimidas e carregamento progressivo.

Elementos interativos devem possuir área de toque adequada e contraste suficiente.

## 5.7 Acessibilidade (WCAG)

Meta: conformidade WCAG 2.2 AA nas interfaces principais.

Contraste mínimo, foco visível, labels semânticos, ordem lógica de navegação e headings corretos.

Texto alternativo em imagens; vídeo com legenda sempre que aplicável; formulários com mensagens claras de erro.

Não depender apenas de cor para transmitir informação.

# 6. Estrutura de Conteúdo

## 6.1 Taxonomia e categorização

A taxonomia é peça estrutural do projeto. Ela deve organizar o portal de modo simultaneamente editorial, geográfico e comercial. Uma taxonomia ruim compromete SEO, navegação e escala operacional.

Taxonomia geográfica: país -> estado/província/departamento -> cidade -> ponto de interesse.

Taxonomia editorial: notícias, reportagens, entrevistas, guias, especiais, opinião, agenda, dossiês.

Taxonomia temática: turismo, gastronomia, cultura, economia, infraestrutura, logística, investimento, sustentabilidade, fronteira.

Taxonomia de público: turista, caminhoneiro, investidor, gestor público, leitor geral.

## 6.2 Tipos de conteúdo

Notícia curta e factual.

Reportagem aprofundada.

Perfil de cidade.

Guia prático de viagem/serviços.

Entrevista.

Especial multimídia/longform.

Glossário da rota bioceânica.

Landing page institucional/comercial.

## 6.3 Fluxo de publicação

Pauta criada com objetivo, palavra-chave, cidade e CTA definido.

Produção do conteúdo com briefing e referência de taxonomia.

Revisão editorial e checagem factual.

Otimização SEO on-page e enriquecimento com schema, links internos e mídia.

Aprovação final e agendamento/publicação.

Distribuição por newsletter e redes sociais.

Monitoramento de performance e eventual atualização evergreen.

## 6.4 Workflow editorial

| Etapa | Responsável | Saída esperada | SLA sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Pauta | Editor | Briefing aprovado | 24h |
| Produção | Redator/Repórter | Rascunho completo | 1 a 5 dias |
| Revisão | Revisor/Editor | Texto validado | 24h |
| SEO | Analista SEO | Metadata e links aplicados | 8h |
| Publicação | Editor | Conteúdo no ar | Mesmo dia |
| Distribuição | Social/CRM | Postagens e disparos | Até 24h |

# 7. Integrações

## 7.1 APIs de terceiros

Google Analytics 4 e Google Tag Manager para mensuração.

Google Search Console para saúde SEO e performance de busca.

Meta/Instagram e YouTube para embeds e distribuição.

Plataforma de e-mail marketing (Mailchimp, Brevo ou RD Station) com webhooks.

Ferramentas de mapas (Google Maps, Mapbox ou Leaflet + OpenStreetMap).

Clima, câmbio e outras APIs utilitárias somente se fizerem sentido editorial e de performance.

## 7.2 Gateways de pagamento (futuro)

Stripe, Pagar.me, Mercado Pago ou Asaas para membership, eventos e produtos.

Separar domínio de pagamentos do MVP editorial para reduzir complexidade inicial.

## 7.3 Email marketing

Sincronização bidirecional mínima entre formulários do portal e listas/segmentos do provedor de e-mail.

Campos obrigatórios: e-mail, origem, interesse, idioma preferencial e consentimento.

## 7.4 SEO tools

Plugin de SEO (Yoast, Rank Math ou equivalente) com configuração técnica padronizada.

Monitoramento opcional com Semrush/Ahrefs para estratégia de conteúdo e backlinks.

# 8. Segurança

## 8.1 Autenticação e autorização

RBAC obrigatório com menor privilégio possível.

MFA para administradores, editores-chefes e perfis sensíveis.

Política de senha forte, expiração de sessão e alertas de login suspeito.

## 8.2 Proteção contra ataques

WAF e rate limiting para mitigar brute force, bots e payloads comuns.

Hardening de WordPress: redução de superfície, plugins auditados, desativação de XML-RPC se desnecessário, restrição de /wp-admin.

Atualização contínua de core, temas e plugins com pipeline de homologação.

Headers de segurança: CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy.

Proteção CSRF, XSS e sanitização/escaping rigorosos em customizações.

## 8.3 Backup e recuperação

Backup diário completo e incremental intra-dia para banco, com retenção mínima de 30 dias.

Restore testado periodicamente; RPO inicial de 24h e RTO de até 4h no MVP.

## 8.4 LGPD e privacidade

Mapear bases legais, especialmente consentimento para newsletter e legítimo interesse quando aplicável.

Banner/camada de consentimento para cookies e rastreamento conforme escopo jurídico adotado.

Política de privacidade clara, gestão de preferências e canal para exercício de direitos do titular.

Minimização de PII, retenção definida e controle de acesso a dados pessoais.

# 9. Requisitos Não Funcionais

| Categoria | Meta | Métrica | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | LCP < 2,5s; INP < 200ms; CLS < 0,1 | Core Web Vitals | Medir com dados reais e laboratório |
| Disponibilidade | >= 99,5% no MVP | Uptime mensal | Meta evolutiva para 99,9% |
| Escalabilidade | Suportar crescimento 10x de páginas sem replatform imediato | Tempo de resposta e custo | Cache e desacoplamento progressivo |
| Segurança | Zero vulnerabilidades críticas abertas em produção | Scanner e auditorias | Janela de correção definida |
| Manutenibilidade | Deploy seguro e reversível | Lead time e rollback | CI/CD e ambientes separados |
| Observabilidade | Alertas para erros críticos em até 5 min | Logs, uptime, APM | Integração com monitoramento |

Outros requisitos importantes: internacionalização futura, qualidade de código, cobertura de testes adequada ao risco, padronização de design system, governança de conteúdo, documentação técnica mínima obrigatória e compliance com acessibilidade e privacidade.

# 10. Cronograma de Desenvolvimento

Sugestão de cronograma para um MVP robusto em aproximadamente 20 a 24 semanas. O prazo exato depende da disponibilidade de conteúdo inicial, design, governança de stakeholders e profundidade das integrações.

| Fase | Duração | Entregáveis | Times | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descoberta e definição | 2-3 semanas | Escopo, requisitos, benchmark, taxonomia, backlog e arquitetura | Produto, conteúdo, tech | PRD aprovado |
| UX/UI e design system | 3-4 semanas | Fluxos, wireframes, protótipos, biblioteca visual | Design, produto | Protótipo validado |
| Setup técnico | 2 semanas | Infra, CI/CD, ambientes, CMS base, segurança inicial | Engenharia/DevOps | Ambientes operando |
| Desenvolvimento MVP | 6-8 semanas | Templates, tipos de conteúdo, páginas, integrações, admin | Front, back, QA | Feature complete |
| Carga inicial de conteúdo | 2-4 semanas | Páginas de cidades, artigos iniciais, SEO base | Conteúdo, SEO | Conteúdo mínimo pronto |
| QA, performance e segurança | 2-3 semanas | Testes, correções, hardening, ajustes CWV | QA, engenharia | Go-live checklist ok |
| Deploy e publicação | 1 semana | Lançamento, monitoramento intensivo e rollback plan | Todos | Produção estável |

## 10.1 Testes e QA

Testes funcionais por jornada crítica: navegação, busca, formulário, publicação, SEO metadata e permissões.

Testes responsivos em dispositivos reais e navegadores principais.

Testes de acessibilidade automatizados + validação manual.

Testes de carga básica, cache hit ratio e resiliência a picos.

Checklist de segurança antes do go-live.

## 10.2 Deploy e publicação

Freeze de conteúdo e código imediatamente antes da janela de publicação.

Backup e snapshot pré-deploy.

Deploy automatizado com validações pós-publicação.

War room de 48-72h para monitoramento de erros, SEO técnico e performance.

# 11. Orçamento de Desenvolvimento

Os valores abaixo são estimativas de mercado para planejamento inicial. Devem ser refinados conforme escopo fechado, senioridade da equipe, modelo de contratação e profundidade das integrações. Os números estão em reais (BRL) e servem como ordem de grandeza.

| Bloco | Faixa estimada | Inclui | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Descoberta + arquitetura + UX/UI | R$ 35.000 a R$ 90.000 | Pesquisa, PRD, wireframes, design system, protótipo | Varia com profundidade estratégica |
| Desenvolvimento MVP | R$ 80.000 a R$ 220.000 | Front-end, back-end/CMS, integrações, admin, QA | Faixa ampla conforme stack e equipe |
| Carga inicial de conteúdo e SEO | R$ 20.000 a R$ 80.000 | Redação, revisão, otimização e publicação inicial | Pode ser interno ou terceirizado |
| Infraestrutura e ferramentas anuais | R$ 12.000 a R$ 60.000/ano | Hospedagem, CDN, e-mail, monitoramento, plugins premium | Escala conforme tráfego |
| Manutenção evolutiva mensal | R$ 8.000 a R$ 35.000/mês | Suporte, updates, novos módulos, conteúdo técnico | Recomendado contrato recorrente |

Cenários de investimento sugeridos: (a) Econômico/MVP enxuto: R$ 120 mil a R$ 180 mil; (b) Profissional robusto: R$ 200 mil a R$ 350 mil; (c) Plataforma premium com ambição multinacional e base transacional futura: R$ 350 mil+. A escolha deve equilibrar urgência de lançamento com ambição de produto e capacidade operacional de manter o portal vivo após o go-live.

# 12. Anexos

## 12.1 Diagramas técnicos descritos textualmente

DIAGRAMA DE CONTEXTO Leitor/Usuário -> consome conteúdo, busca cidades, assina newsletter, interage com CTAs Equipe Editorial -> produz e publica conteúdo via CMS Equipe Comercial -> gerencia parceiros, leads e páginas patrocinadas Equipe Técnica -> monitora infraestrutura, segurança, integrações e deploys Serviços Externos -> analytics, e-mail, redes sociais, mapas e pagamentos futuros Todos convergem para o Portal da Rota Bioceânica como núcleo de conteúdo e relacionamento.

## 12.2 Mockups/wireframes - diretrizes complementares

Home com mapa simplificado do corredor e navegação por países.

Cidade com bloco de dados rápidos, storytelling visual e CTA institucional.

Página de categoria com filtros e cards de conteúdo por editoria.

Landing de newsletter segmentada por interesse.

## 12.3 Checklist de desenvolvimento

Arquitetura aprovada e backlog priorizado.

Taxonomia definida e documentada.

Ambientes dev/hml/prod criados.

CI/CD e rollback testados.

CMS configurado com tipos de conteúdo e permissões.

Templates principais implementados.

SEO técnico validado.

Acessibilidade básica validada.

LGPD e políticas publicadas.

Monitoramento, backup e alertas ativos.

Conteúdo inicial carregado e revisado.

Go-live checklist assinado.

## 12.4 Glossário de termos

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| MVP | Produto mínimo viável com escopo suficiente para validar valor e operação. |
| CMS | Sistema de gestão de conteúdo usado por redação e administradores. |
| Headless | Arquitetura em que o CMS é desacoplado do front-end de apresentação. |
| CWV | Core Web Vitals: métricas de experiência e performance do Google. |
| RBAC | Controle de acesso baseado em papéis. |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. |
| WAF | Firewall de aplicação web para mitigação de ataques. |

## 12.5 Exemplo de pseudocódigo / contrato de conteúdo

POST /api/content { "type": "city-guide", "title": "Porto Murtinho: porta brasileira da rota", "slug": "porto-murtinho-porta-brasileira-da-rota", "country": "BR", "city_id": "cidade_porto_murtinho", "categories": ["turismo", "economia"], "audiences": ["turista", "investidor"], "seo": { "title": "Porto Murtinho: guia completo da porta brasileira da Rota Bioceânica", "description": "Conheça história, economia, turismo e serviços de Porto Murtinho." }, "status": "draft" }

## 12.6 Benchmarks e posicionamento competitivo

Benchmarks mencionados no contexto estratégico: Rota Bioceânica News (ênfase logística/noticiosa), Observa Rota (viés técnico-acadêmico), rotabioceanica.com.br e portais institucionais/governamentais. A lacuna identificada está em um portal de narrativa territorial, turismo, cultura, guias de cidades e inteligência leve para oportunidades locais. Este documento, portanto, orienta o desenvolvimento de uma plataforma diferenciada, mais próxima de um ecossistema editorial regional do que de um mero site institucional.

# 13. Recomendação Final de Implementação

Para execução eficiente, recomenda-se a seguinte ordem prática: (1) validar backlog e taxonomia; (2) fechar arquitetura do MVP em WordPress empresarial com desenho pronto para desacoplamento; (3) construir design system e templates; (4) implantar stack de analytics, CRM e SEO; (5) publicar um conjunto inicial forte de páginas de cidades prioritárias e notícias; (6) medir comportamento real de audiência; (7) só então priorizar módulos transacionais e comunitários.

Se a equipe ou o investidor optar por solução customizada desde o início, é crucial preservar os mesmos princípios aqui definidos: backoffice editorial robusto, modelagem de cidade como entidade central, taxonomia coerente, observabilidade, segurança e performance. O risco principal de um build totalmente custom é comprometer velocidade de lançamento e autonomia editorial; o risco principal de WordPress é acumular dívida técnica por plugins e customizações não governadas. Em ambos os casos, a disciplina de arquitetura e produto será o fator decisivo de sucesso.

Este documento deve ser tratado como base de trabalho para refinamentos adicionais em product backlog, design system, arquitetura detalhada, especificações de APIs, plano editorial e plano comercial. Ele já oferece, contudo, massa crítica suficiente para orientar discovery, contratação de equipe e início do desenvolvimento do Portal da Rota Bioceânica.